PRD: AI Project Hub

Wersja 1.0  |  Maj 2026  |  Michał Stencel (COO/PM)  |  Status: Draft

# 1. Executive Summary

AI Project Hub to webowa aplikacja do zarządzania projektami, która łączy klasyczny widok Gantta i Kanban z wbudowanym asystentem AI. Asystent przyjmuje od użytkownika opis zadania w języku naturalnym, automatycznie rozbija go na fazy i podzadania, sprawdza zajętość kalendarza projektów i umieszcza wszystko w centrum projektów. Narzędzie przeznaczone jest dla COO-ów, konsultantów i twórców cyfrowych prowadzących równolegle 5–15 projektów trwających od tygodni do miesięcy.

# 2. Problem Statement

## 2.1 Problem który rozwiązujemy

Prowadzenie 5–10 projektów równocześnie wymaga ciągłego żonglowania między widokami Gantta, listami zadań i notatkami z rozmów. Każde nowe zadanie trzeba ręcznie rozpisać, umieścić na osi czasu i sprawdzić czy nie koliduje z innymi projektami. Zajmuje to nieproporcjonalnie dużo czasu w stosunku do wartości — PM traci 20–40 min dziennie na czysto administracyjną pracę.

## 2.2 Obecne rozwiązanie i jego wady

- Notion: brak Gantta w darmowym planie, brak AI rozpisującego strukturę

- Asana / ClickUp: zbyt rozbudowane UI, drogie, nie ma integracji AI-to-Gantt

- Ręczne arkusze: brak automatyzacji, brak kolizji, brak asystenta

## 2.3 Metryki sukcesu

- Czas od 'opisuję zadanie' do 'trafia do Gantta' < 60 sekund

- Użytkownik widzi kolizje terminów w czasie rzeczywistym, bez ręcznego sprawdzania

- Subiektywna ocena 'kontroli nad projektami' wzrasta od tygodnia używania

# 3. Użytkownicy

## 3.1 Persona główna

| Atrybut | Wartość |
| --- | --- |
| Rola | COO / konsultant / twórca cyfrowy |
| Poziom techniczny | 6/10 — niekoniecznie developer |
| Liczba projektów | 5–10 równolegle |
| Czas projektu | Kilka tygodni do kilku miesięcy |
| Główna frustracja | Ręczne tworzenie zadań i układanie na osi czasu |
| Urządzenie | Desktop (Chrome), opcjonalnie mobile podgląd |

## 3.2 Role i uprawnienia (v1)

| Rola | Może | Nie może |
| --- | --- | --- |
| Owner (sam user) | Wszystko: projekty, zadania, AI, edycja | — |
| Guest (v2) | Podgląd widoku Gantta | Edycja, AI assistant |

## 3.3 Skala

- Start v1: 1 użytkownik (solo tool dla Michała)

- v2: 3–5 użytkowników z tym samym workspace (zespół CodeSpade)

- v3+: multi-workspace, SaaS

# 4. Zakres projektu

## 4.1 IN SCOPE — Wersja 1.0

- Dashboard centrum projektów: lista projektów, status, postęp

- Widok Gantt z fazami i zadaniami na osi czasu (miesiące)

- Widok Kanban (kolumny: Backlog / W toku / Recenzja / Gotowe)

- Lista zadań z filtrowaniem po projekcie, statusie, terminie

- AI assistant — okno czatu do tworzenia projektów i zadań

- AI rozpisuje nowe zadanie na podzadania i proponuje miejsce na Gancie

- Wykrywanie kolizji terminów przy dodawaniu nowych zadań

- Persystencja danych: Supabase (PostgreSQL)

- Autentykacja: email + hasło (Supabase Auth)

## 4.2 OUT OF SCOPE — v2+

- Kolaboracja wieloosobowa i komentarze

- Integracje zewnętrzne (Google Calendar, Slack, Notion)

- Mobile app (PWA podgląd tylko)

- Powiadomienia email / push

- Eksport PDF / Excel

- Billing / plany SaaS

# 5. Funkcjonalności — Specyfikacja

## Feature 1: AI Quick-Add

Priorytet: MUST HAVE

Użytkownik wpisuje w oknie czatu opis projektu lub zadania w języku naturalnym (PL/EN). AI analizuje opis, proponuje strukturę: projekt → fazy → zadania z szacowanymi datami. Użytkownik akceptuje lub edytuje, dane trafiają do bazy i pojawiają się na Gancie i Kanbanie.

Flow:

- Użytkownik otwiera panel AI (skrót Cmd/Ctrl+K)

- Wpisuje np. 'Zrób projekt launch nowej strony, start za tydzień, 3 tygodnie'

- AI zwraca strukturę JSON: projekt, 3–5 faz, zadania z datami

- Użytkownik widzi podgląd na Gancie i może przeciągnąć/edytować

- Kliknięcie 'Zatwierdź' → zapis do Supabase → odświeżenie wszystkich widoków

Edge cases:

- Brak daty w opisie → AI pyta 'Od kiedy zaczynamy?' przed zatwierdzeniem

- Kolizja z istniejącym projektem → banner ostrzeżenia z podglądem konfliktu

- Timeout API Claude → komunikat błędu, możliwość ponowienia

## Feature 2: Centrum projektów (dashboard)

Priorytet: MUST HAVE

Główny ekran — przegląd wszystkich projektów z kluczowymi metrykami: status (na torze / w toku / zagrożony), postęp %, najbliższy deadline. Szybki dostęp do każdego widoku.

- Karty projektów z color-coding statusu

- Summary bary: 'X projektów aktywnych', 'Y zadań do końca tygodnia'

- Przycisk 'Nowy projekt przez AI' widoczny zawsze

## Feature 3: Gantt z wykrywaniem kolizji

Priorytet: MUST HAVE

Interaktywny widok osi czasu. Projekty to wiersze nadrzędne, fazy to paski kolorowe, zadania to podziersze. Kolizje (2 zadania tego samego dnia, przekroczony próg obciążenia) oznaczane są wizualnie czerwonym obramowaniem.

- Przeciąganie pasków zmienia daty w bazie (drag & drop)

- Zoom: tydzień / miesiąc / kwartał

- Filtr: pokaż tylko projekt X

## Feature 4: Kanban

Priorytet: SHOULD HAVE

Widok tablicy z 4 kolumnami. Karty zawierają: nazwę zadania, projekt (kolor-dot), termin, status. Przeciąganie między kolumnami zmienia status. Filtr po projekcie.

# 6. Architektura danych

## 6.1 Przepływ danych

User → Frontend (React) → AI Assistant API (Claude Sonnet) → JSON struktura → Supabase (PostgreSQL) → Frontend re-render

## 6.2 Struktura danych

| Encja | Kluczowe pola | Relacje |
| --- | --- | --- |
| Project | id, name, color, status, owner_id | has many Phase |
| Phase | id, project_id, name, start_date, end_date | belongs to Project, has many Task |
| Task | id, phase_id, name, status, due_date, priority | belongs to Phase |
| AISession | id, user_id, prompt, response_json, created_at | standalone log |

## 6.3 Integracje zewnętrzne

| System | Typ | Dane | Kierunek |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude API (Anthropic) | REST HTTPS | Prompt + JSON schema response | → wychodzący |
| Supabase Auth | SDK | User session, JWT | ↔ dwukierunkowy |
| Supabase DB | SDK / PostgREST | Projekty, fazy, zadania | ↔ dwukierunkowy |

Dane wrażliwe: tylko email użytkownika (Supabase Auth). Brak danych osobowych klientów. RODO: dane przechowywane w EU-region Supabase.

# 7. UI/UX Specyfikacja

## 7.1 Design principles

- Minimum kliknięć: od opisu do Gantta w jednym przepływie

- Kontekst zawsze widoczny: nie gubisz się między widokami

- AI nie przeszkadza: panel wysuwany na żądanie, nie w centrum

- Dark-first: praca wieczorami, oszczędność oczu

## 7.2 Główne widoki

| Widok | Cel | Kluczowe elementy |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Przegląd wszystkich projektów | Karty projektów, statystyki, CTA 'Nowy projekt' |
| Gantt | Planowanie i kolizje na osi czasu | Pasy projektów/faz, drag&drop, zoom, filtry |
| Kanban | Śledzenie przepływu zadań | 4 kolumny, karty z kolorami projektów |
| Lista zadań | Szczegółowy widok z sortowaniem | Tabela, postęp, deadline, status |
| AI Chat panel | Tworzenie i aktualizacja przez dialog | Input, preview Gantta, zatwierdzenie |

## 7.3 Referencje wizualne

- Linear.app — czystość, dark mode, szybkość

- Notion calendar — prostota reprezentacji dat

- Mockup z tej rozmowy — Gantt z kolorowymi pasami projektów

## 7.4 Wymagania techniczne UI

- Responsywność: Desktop primary (1280px+), mobile read-only

- Dark mode: domyślny, opcjonalnie light toggle

- Brak zewnętrznych bibliotek UI ciężkich (no MUI, no Ant) — Tailwind CSS + własne komponenty

# 8. Stack Techniczny

| Warstwa | Technologia | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite + Tailwind CSS | Szybki DX, lekki bundle, znany Michałowi |
| Backend/API | Supabase Edge Functions (Deno) | Bezserwerowy, w tym samym ekosystemie co DB |
| Baza danych | Supabase (PostgreSQL) | Realtime, Row-Level Security, darmowy tier na start |
| Auth | Supabase Auth | Email+hasło, OAuth opcjonalnie |
| AI/LLM | Claude Sonnet 4 API (Anthropic) | Najlepsza jakość strukturyzacji JSON z prompta |
| Hosting | Vercel (frontend) + Supabase (backend) | Darmowe tiery, CI/CD z GitHub |
| Gantt library | react-gantt-chart lub custom SVG | Własny SVG daje pełną kontrolę nad stylem |

## 8.2 Wymagania bezpieczeństwa

- Klucz Claude API wyłącznie po stronie serwera (Edge Function) — nigdy w przeglądarce

- Row-Level Security w Supabase — user widzi tylko swoje projekty

- JWT weryfikowany przy każdym żądaniu do Edge Functions

# 9. Plan Wdrożenia

| Etap | Zawartość | Czas |
| --- | --- | --- |
| Prototyp (v0) | Auth + Supabase schema + CRUD projektów/zadań bez AI | 3–5 dni |
| MVP (v0.5) | Gantt view + Kanban + AI Quick-Add (podstawowy prompt) | 5–7 dni |
| v1.0 Production | Wykrywanie kolizji + drag&drop Gantt + dopracowanie UI | 5–7 dni |
| v1.1 | PDF export + PWA mobile + lepszy AI prompt z pamięcią kontekstu | po launch |

## 9.1 Definicja Done dla v1.0

- Użytkownik może dodać projekt przez AI w < 60 sekund od opisu

- Gantt pokazuje wszystkie projekty i fazy bez błędów renderowania

- Kolizje terminów są wykrywane i widoczne bez ręcznego sprawdzania

- Dane przeżywają przeładowanie strony (persystencja Supabase)

- Auth działa: tylko zalogowany user widzi swoje dane

# 10. Ryzyka i Założenia

| Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Mitygacja |
| --- | --- | --- | --- |
| AI zwraca niepoprawny JSON | Średnie | Wysoki | Strict JSON schema w prompcie + walidacja Zod |
| Gantt drag&drop trudny w czystym React | Wysokie | Średni | Użyć gotowej lib (DHTMLX Gantt lub Frappe) jeśli własny SVG zbyt kosztowny |
| Supabase limit free tier | Niskie | Niski | 500MB DB + 2GB transfer miesięcznie — wystarczy na v1 |
| Scope creep (dodawanie features w trakcie) | Wysokie | Wysoki | Twarde v1 scope: żadnych nowych features przed launch |

# 11. Otwarte Pytania

- Czy Gantt ma być custom SVG czy biblioteka? (wpływa na ~3 dni pracy)

- Czy AI ma pamiętać kontekst poprzednich rozmów w sesji? (wymaga historii w DB)

- Czy drag&drop na Gancie ma być w v1 czy v1.1?

- Czy chcemy dark mode toggle czy dark-only na start?

# 12. Changelog

| Wersja | Data | Zmiana |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Kwiecień 2026 | Wersja inicjalna — wygenerowana w sesji z Claude |